ДОГОВОР №220 

на создание сайта
	г. Москва
	«06» апреля 2022 года

	
	


Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петровой Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Гамма», в лице генерального директора Сидорова Олега Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать корпоративный сайт Заказчика в соответствии с техническим заданием, а Заказчик принимает разработанные оригинал-макеты, сайт и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего Договора и всех его действующих приложений.

1.2. Виды услуг, их стоимость и сроки исполнения указываются разделе 2 настоящего договора.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Заказчик заполняет Техническое задание с описанием требований к разрабатываемому дизайну, описанием текстового, графического и цифрового исходных материалов, желательных сроков выполнения работ. Техническое задание является обязательным Приложением к настоящему договору.

2.2. Работы по Договору производятся поэтапно.


2.1.1  Основные этапы работ:

1 этап – разработка дизайна сайта; 

2 этап – согласование дизайна сайта;

3 этап – дизайн внутренних страниц сайта с учетом выбранной графической концепции сайта и окончательное утверждение Заказчиком:

1.Главная страница

2.Способы оплаты

3.Новости

4.О компании

5.Информация

6.Пользователям других сетей

7.Обратная связь

2.3. Срок выполнения 1-го этапа работ по Договору составляет 3 рабочих дня со дня поступления аванса на счет Исполнителя, при условии наличия к этому моменту у Исполнителя всех необходимых материалов для начала работы над концепцией дизайна.

2.4. Срок выполнения 2-го этапа работ по Договору начинается с момента предоставления Заказчику первого варианта разработки оригинал-макета и продолжается до момента подписания окончательного варианта оригинал-макета. Время, затраченное на согласование оригинал-макета, не входит в срок выполнения первого этапа работ.

2.5. Срок выполнения 3-го этапа работ по Договору составляет 5 рабочих дня  после завершения 2-го этапа.

2.6. Исполнитель в соответствии с определенными сроками направляет Заказчику на согласование эскизы дизайна. 

2.7. После окончательного письменного утверждения Заказчиком эскиза Исполнитель изготавливает оригинал-макет, осуществляет программирование сайта или изготовление продукции.

2.8. Если в процессе подготовки вариантов дизайна по инициативе Заказчика происходит отклонение от выбранных первоначально вариантов дизайна, приведшее к существенному повышению трудоемкости и/или сроков выполнения работ, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.

2.9. Работы считаются выполненными после подписания акта приема-передачи работ обеими сторонами. Работы могут быть выполнены досрочно.

2.10. После подписания акта приема-передачи работ Исполнитель передает Заказчику оригинал-макеты продукции в виде цифровых файлов на носителе информации или изготовленную продукцию. 
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1 Стоимость работ составляет: 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

3.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора уплатить Исполнителю аванс в размере 100%. 

3.3. Оказание услуг начинается с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
	
	


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель отвечает за качество выполненных работ и возможность прочтения соответствующими устройствами в типографии файлов, представляемых Исполнителем в формате программ Adobe Illustrator, формате .tiff или другом формате по согласованию с техническим специалистом типографии.

4.2.  Исполнитель безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от технического задания, ухудшающее качество работ, в течение 2 дней. Претензии по ошибкам, найденным в готовом изделии, при наличии подписанного Заказчиком макета, не принимаются.

4.3. Вся предоставляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с выполнением Договора, считается конфиденциальной.

4.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения всех обязательств Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из Сторон условий Договора, с возмещением понесенных убытков.
 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. Не урегулированные Сторонами споры разрешаются в установленном действующим законодательством порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	
	


8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик
ООО «Альфа»

ИНН 7202167767  КПП 720201001

625000, г. Москва, ул.Циолковского, 1А, оф.22

р/с № 40702810300030004162

в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 047106878

К/с № 30101810500000000878

Генеральный директор

Петрова М.В.  ___________________

М.П.
	Исполнитель
ООО «Гамма»
ИНН 7202207392 КПП 720201001
625000, г.Москва, ул.Республики, д.55, оф.317
р/с №  40702810927000000180
в филиале АО «БИНБАНК»
БИК 047106674
К/с № 30101810500000000674
Генеральный директор

Сидоров О.Г.___________________

М.П.


PAGE  

