В Арбитражный суд г. Энска

Адрес: 123456, г. Энск, ул. Лесная, д. 26

Заявитель (истец):

Общество с ограниченной ответственностью «Омега»

Адрес: 654321, г. Энск, Нахимовский пр-т, д. 10, стр. 3

ИНН 1234567891

Телефон: +7 (123495) 222-33-44

Адрес электронной почты:

info@omega.ru

Ответчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Бета»

Адрес: 123456, г. Энск, ул. Ленина, д. 45

ИНН 0987654321 ОГРН 1234567898745

Телефон: +7 (495) 101-33-66

Адрес электронной почты:

info@beta.ru

Дело N А63-3248/2025

Судья Петров П.П.

Заявление

об уточнении исковых требований

В производстве Арбитражного суда г. Энска находится дело N А63-3248/2025 по нашему иску к ООО «Бета» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работы и обязании безвозмездно устранить обнаруженные недостатки.

В связи с тем, что Ответчик подал встречный иск о взыскании с нас задолженности и неустойки за просрочку оплаты работы, считаем необходимым уточнить наши требования, а именно:

1. Вместо требования обязать устранить недостатки заявляем требование соразмерно уменьшить установленную за работу цену. Право выбирать между этими требованиями предусмотрено п. 1 ст. 723 ГК РФ.

Считаем соразмерным и обоснованным уменьшение цены работы на 120 000 руб. (расчет прилагается).

Таким образом, общая стоимость выполненных Ответчиком работ составит 630 000 руб.

2. Наряду с неустойкой в размере 25 000 руб., которую мы просили взыскать в исковом заявлении, требуем взыскать с Ответчика убытки, причиненные нарушением договора. Согласно п. 6.4 договора подряда от 01.11.2024 заказчик вправе потребовать взыскания с подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки.

Из-за допущенной Ответчиком просрочки мы не смогли вовремя передать помещение ООО «Алмаз», с которым 16.11.2024 заключили договор аренды. По этой причине уже после подачи иска арендатор расторг договор.

Ранее на основании п. 3.8 договора арендатор внес задаток в размере 170 000 руб. в обеспечение исполнения своих обязательств. В п. 9.2.7 договора предусмотрено, что, если арендодатель не передаст помещение в согласованный срок, он должен вернуть двойную сумму задатка. Согласно данному пункту мы заплатили арендатору 340 000 руб., что подтверждается копией платежного поручения. Таким образом, по вине Ответчика мы понесли убытки в размере 170 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 41, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

прошу:

принять уточнение исковых требований ООО «Омега» к ООО «Бета»  по делу N А63-3248/2025  и:

1. Обязать Ответчика соразмерно уменьшить установленную договором подряда цену работ на 120 000 (сто двадцать тысяч) руб. до 630 000 (шестисот тридцати тысяч) руб.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца убытки в размере 170 000 (ста семидесяти тысяч) руб.

4. Взыскать с Ответчика расходы на госпошлину, которую Истец оплатил при подаче иска.

Приложения:

- Заявление, переданное Ответчику, с отметкой о вручении (копия).

- Расчет цены работы с учетом соразмерного уменьшения.

- Договор аренды от 01.11.2024 (копия).

- Уведомление о расторжении договора аренды от 10.01.2025 (копия).

- Платежное поручение от 13.01.2025 N 2 о перечислении задатка ООО «Алмаз» (копия).

Директор                                                                                                     Иванов И.И.  Иванов