Промежуточный акт

выполненных работ по договору подряда № 1 от 01.02.2025

г. Москва 30 апреля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие" (далее - заказчик) в лице инженера Конева Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности от 20.12.2024, и

общество с ограниченной ответственностью "Стой Ремонт" (далее - подрядчик) в лице технического директора Уварова Семена Васильевича, действующего на основании доверенности от 14.02.2024, составили настоящий акт о следующем:

1. В соответствии с п. 5.1.3 договора подряда от 01.02.2025 подрядчик выполнил следующие работы (далее - работы):

| N | Наименование вида работ | Единица измерения | Кол-во, объем | Цена за ед. измерения (руб.) | Стоимость итого (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грунтовка стен | кв. м | 100 | 50 | 5 000 |  |
| 2 | Шпаклевка стен (2 слоя) | кв. м | 100 | 350 | 35 000 |  |
| 3 | Штукатурка стен | кв. м | 100 | 500 | 50 000 |  |
| 4 | Поклейка обоев | кв. м. | 100 | 250 | 25 000 |  |
| 5 | Установка плинтуса | м. | 40 | 200 | 8 000 |  |
| 6 | Грунтовка потолка | кв. м. | 99 | 60 | 5 940 |  |
| 7 | Шпаклевка потолка | кв. м. | 99 | 400 | 39 600 |  |
| 8 | Покраска потолка | кв. м | 99 | 450 | 44 550 |  |
| 9 | Укладка ламината | кв. м | 99 | 350 | 34 650 |  |
| 10 | Установка двери с наличниками | шт. | 1 | 5000 | 5 000 |  |
| Общая цена работ |  |  |  |  |  | 248 240 |  |

Цена включает НДС.

2. Работы выполнялись в рамках этапа N 3 в период с 01.04.2025 по 30.04.2025.

3. Работы произведены на основании проекта производства работ "Ремонт офисного помещения по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 14, офис 15".

4. Заказчик проверил выполненные работы: замечаний к объему, качеству и срокам их выполнения не имеет.

5. Акт является неотъемлемой частью договора подряда № 1 от 01.02.2025.

6. Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик |  |  | Подрядчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие" Адрес: __________________ Телефон: ________________ ОГРН ___________________ ИНН ____________________ КПП ____________________ Р/с ______________________ К/с ______________________ БИК _____________________ Представитель по доверенности |  |  | Общество с ограниченной ответственностью " Стой Ремонт " Адрес: ________________________ Телефон: ______________________ ОГРН _________________________ ИНН __________________________ КПП __________________________ Р/с ____________________________ К/с ____________________________ БИК ___________________________ Представитель по доверенности |  |  |
|  |  | /А.В. Конев/ |  |  | /С.В. Уваров/ |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |