Договор N 15

бытового подряда на ремонт жилого помещения

г. Белгород 28 ноября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Дельта" в лице Ивановой Елены Дмитриевны, действующей на основании доверенности от 22 февраля 2025 г. N 11-10, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны и Кондратьев Игорь Семенович, паспорт серии 00 00 N 000000 выдан УФМС N 1 по г. Белгород 9 августа 2004 г., зарегистрированный по адресу: г. Белгород, ул. Свердлова, д. 11, кв. 7, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по ремонту и отделке жилого помещения Заказчика (далее - работы) - двухкомнатной квартиры общей площадью 60 кв. м, расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Свердлова, д. 11, кв. 7, в соответствии с условиями настоящего Договора, Заданием Заказчика (Приложение N 1), Планом-графиком выполнения работ по ремонту и отделке жилого помещения (Приложение N 2), Сметой (Приложение N 3), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Виды, перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, устанавливаются в Задании Заказчика (Приложение N 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

2.1.1. Не позднее 2 (двух) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику следующую документацию:

- План-график выполнения работ по ремонту и отделке жилого помещения (Приложение N 2);

- Спецификацию на материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения работ (Приложение N 4), в которой указывается состав, количество и стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов;

- Смету (Приложение N 3).

2.1.2. Подрядчик обязан поставить материалы для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента согласования Сторонами документации, указанной в пп. 2.1.1 настоящего Договора.

2.1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 2 (двух) календарных дней с момента поставки материала, необходимого для выполнения работ.

Промежуточные сроки выполнения работ определены Сторонами в Плане-графике выполнения работ по ремонту и отделке жилого помещения (Приложение N 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Подрядчик обязан завершить все работы по Договору не позднее 28 января 2026 г.

2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями, согласованными Сторонами в Задании Заказчика (Приложение N 1).

2.1.5. Стороны договорились, что Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения указанных в настоящем пункте обстоятельств известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ и к дате приема-передачи результата выполненных работ подготовить Акт выполненных работ по ремонту и отделке жилого помещения (Приложение N 5).

2.1.8. Подрядчик обязан вывезти до согласованной Сторонами даты приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку помещения от строительного мусора.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан рассмотреть представленную Подрядчиком документацию, указанную в пп. 2.1.1 настоящего Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента ее получения и представить свои возражения или вернуть Подрядчику подписанную документацию.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в жилое помещение, указанное в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами, либо поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.2.7. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в пп. 2.1.6 настоящего Договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения извещений Подрядчика.

2.2.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: 28 ноября 2025 г.;

- окончание работ: 28 января 2026 г.;

- общая продолжительность работ составляет 61 (шестьдесят один) календарный день.

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком выполнения работ по ремонту и отделке жилого помещения (Приложение N 1).

4. Цена работы

4.1. Цена Договора составляет сумму в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) руб. и включает в себя стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов и стоимость работ.

Стоимость предоставленных Подрядчиком материалов определяется в соответствии со Спецификацией Подрядчика (Приложение N 4).

Детализация стоимости всех работ по ремонту и отделке по настоящему Договору приведена в Смете (Приложение N 3).

4.2. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения оригинала счета Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере 100 000 (ста тысяч) руб. в целях приобретения материалов для выполнения работ по настоящему Договору путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика.

4.3. Оплата оставшейся цены Договора в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) руб. осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ по ремонту и отделке жилого помещения.

4.4. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

4.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика.

5. Порядок приемки результата

5.1. Заказчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть результат работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по ремонту и отделке жилого помещения.

5.2. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение пяти лет (п. 1 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации) Заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

5.3. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.

5.4. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписания Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок. Стороны в этом случае в течение 7 (семи) календарных дней определяют сроки и порядок устранения недоделок по замечаниям Заказчика.

6. Ответственность. Риски

6.1. В случае когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора или приложений к нему, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение для проживания или иным образом препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок 15 (пятнадцать) календарных дней.

6.1.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.1.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением документально подтвержденных расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.1.4. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, с согласия Заказчика безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик при условии, что Заказчиком не была допущена просрочка приема результата работы.

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы и/или материалов, предоставленных Подрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пеней в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления материалов для выполнения работ, нарушения сроков выполнения работ и/или этапов работ, предусмотренных Планом-графиком выполнения работ по ремонту и отделке жилого помещения, а также в случае нарушения срока уведомления Заказчика о готовности работ, нарушения срока передачи результата выполненных работ Заказчику последний вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки.

7. Срок действия и прекращение Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление в пятнадцатидневный срок до предполагаемой даты расторжения.

8. Форс-мажор

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

9. Разрешение споров

9.1. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит разрешению в суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще обеими Сторонами.

10.3. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

10.5.1. Задание Заказчика (Приложение N 1).

10.5.2. План-график выполнения работ по ремонту и отделке жилого помещения (Приложение N 2).

10.5.3. Смета (Приложение N 3).

10.5.4. Спецификация Подрядчика (Приложение N 4).

10.5.5. Акт выполненных работ по ремонту и отделке жилого помещения (Приложение N 5).

11. Адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Кондратьев Игорь Семенович |  | ООО "Дельта" |
| Адрес: г. Белгород, ул. Свердлова д. 11, кв. 7 |  | Адрес: г. Белгород, ул. Кирова, д. 16 |
| Паспорт: серия 00 00 N 000000, выдан УФМС N 1 по г. Белгород 1 августа 2004 г. |  | ИНН/КПП 0000000000/000000000 |
| Телефон: +7 (000) 000-00-00 |  | ОГРН 0000000000000 |
| Адрес электронной почты: kondrat@mail.ru |  | Расчетный счет 00000000000000000000 |
|  |  | в АО "Банк" |
|  |  | К/с 00000000000000000000 |
|  |  | БИК 000000000 |
|  |  | Телефон: +7 (000) 000-00-00 |
|  |  | Факс: +7 (000) 000-00-00 |
|  |  | Адрес электронной почты: delta@yandex.ru |

Подписи Сторон

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческий директор |
| Кондратьев / Кондратьев И.С. |  | Иванова / Иванова Е.Д. |